UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

CONTRATO No.:		      5066

CONTRATISTA:                         JUAN CARLOS DELEON NARANJO

CÉDULA DE CIUDADANÍA:	     79.154.427 de Usaquén (Cundinamarca)

DIRECCIÓN:			     Calle 12 No. 1 – 15 Pereira

TELEFONO:			     3211309

FECHA:		     	     14 de julio de 2006

VIGENCIA:			     5 meses

VALOR:			     $176.159.588.oo incluido IVA

Entre los suscritos a saber CARLOS ARTURO CARO ISAZA, mayor y vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.115.362 de Pereira, quien obra en calidad de Rector ( E ) y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ente universitario autónomo creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, encargado mediante Resolución de Rectoría No. 2768 del 4 de julio de 2006, quien para efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD y JUAN CARLOS DELEON NARANJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.154.427 de Usaquén,  quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente contrato el cual se desprende de la Convocatoria Pública No. 29 de 2006 cuyo objeto es el Concurso de Méritos para los estudios y diseños completos del Módulo Interdisciplinario de la Universidad Tecnológica de Pereira, que le fuera adjudicada mediante Resolución de Rectoría No. 2797 del 6 de julio de 2006 y que  se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: El Objeto del presente contrato es la elaboración de Estudios y Diseños Completos para el Módulo Interdisciplinario de la Universidad Tecnológica de Pereira. SEGUNDA:  ALCANCE: Dentro del alcance del objeto del contrato  El CONTRATISTA deberá realizar: 1. Diseño Urbanístico que contiene la localización de los equipamientos propuestos articulados a los equipamientos en el entorno así como al sistema vial vehicular y peatonal. 2. Localización topográfica exacta y topografía de la zona donde se implantará el proyecto, amarrada a la red geodésica y al plano general de la Universidad. 3. Diseños Arquitectónicos cumpliendo lo requerimientos establecidos en los Términos de Referencia y los resultados obtenidos durante la etapa previa al diseño definitivo. 4.  Diseños de Exteriores, que debe incluir el diseño integrado a la zona de hallazgos arqueológicos identificados en el entorno inmediato de los nuevos equipamientos. 5. Diseño Paisajístico que deberá incluir el amoblamiento; así mismo deberá definir vegetación y localización de especies en el proyecto de zonas exteriores y conexiones con el campus. 6.  Elaboración de planos completos arquitectónicos (plantas, cortes, fechadas, perspectivas) y de detalle necesarios de los mismos. 7. Entregar esquema básico de amoblamiento de los espacios interiores. 8. Realizar los estudios topográficos necesarios para el diseño de la red de acueducto y alcantarillado, eléctricas y de telecomunicaciones.  8. Diseño y cálculo de la estructura, presentando en la etapa de anteproyecto dos alternativas estructurales de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia. 9. Diseño y cálculo de la estructura aprobada por el Comité de Estrategias de la Universidad de acuerdo con las alternativas presentadas por el diseñador. 10. Diseño y cálculo de las redes eléctricas y de telecomunicaciones internas y externas, incluye diseño de subestación, planta de emergencia, sistemas de puesta a tierra. 11. Automatización e integración general de los sistemas en la construcción de acuerdo con lo requerido en los Términos de Referencia. 12. Diseño de la red hidráulica y sistema de red de incendios, sanitaria y de aguas lluvias incluidas alternativas para manejo de aguas servidas. 13. Diseño y cálculo de sistemas de ventilación y de aire acondicionado para los espacios determinados en el alcance. 14. Especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuestos, de cada diseño y consolidado en general. 15. Entregar maqueta del diseño definitivo. 16. Asesoría durante la construcción, donde el CONTRATISTA deberá realizar un acompañamiento a la interventoría, de tal forma que se resuelvan las dudas o conflictos  entre los diferentes diseños, la asesoría en cuanto a cambios de materiales por dificultades en con el mercado, la complementación de cálculos o diseños indispensables no presentados. TERCERA: DURACIÓN: El presente contrato tendrá un plazo de cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación una vez sea legalizado y perfeccionado el presente contrato  CUARTA: VALOR: El  presente contrato es por la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ( $176.159.588.oo ) incluido IVA. QUINTA: FORMA DE PAGO: La forma de pago del presente contrato será: el 30% al iniciar el estudio en calidad de anticipo, el cual será manejado en cuenta conjunta por el contratista y  el interventor, la cuenta se denominará  “Diseños Modulo Interdisciplinario”,  de dicha cuenta sólo podrán girarse cheques directamente para el pago de facturas relacionadas con la ejecución del contrato conforme al plan  de presupuesto e inversión  de anticipo presentado por el contratista según su oferta, el 80%  restante en actas parciales amortizando el anticipo y un pago final contra acta de recibido a satisfacción por parte de la Interventoría.  PARAGRAFO:  LA UNIVERSIDAD será la propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen pertenecerán a ella. SEXTA: OBLIGACIONES  DE  LA  UNIVERSIDAD: la UNIVERSIDAD se compromete para con el CONTRATISTA a cumplir las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma estipulada en la cláusula anterior. b) Suministrar al contratista la información necesaria para realizar las obras.  SEPTIMA:  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a: a)  Realizar los estudios y diseños de que trata la cláusula primera  y según las estipulaciones contenidas en los Términos de Referencia de la  Convocatoria Pública No. 29 de 2006 y en la oferta presentada el día 13 de junio de 2006 y que fuera evaluada y adjudicada.  b)  A terminar los estudios y los productos que de él se deriven en el tiempo máximo estimado en este contrato y bajo las condiciones estimada en los Términos de Referencia.  c) A poner a disposición el personal profesional  y no profesional presentado y con la dedicación ofrecida en la propuesta (cuadro de costo de personal), cuyas hojas de vida fueron aportadas dentro de la propuesta como equipo de trabajo para ejecutar el presente contrato. d) A conocer y obedecer las normas nacionales y municipales que orientan los diseños y construcciones de edificaciones, el POT y micro zonificación sísmica para diseños estructurales. e) Deberá entregar las memorias de cálculo de los diseños, así como los planos completos en las escalas determinadas en los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública No. 029 de 2006. f) Entregar las cantidades de obra  y presupuesto consolidado. g) Deberá entregar las memorias de cálculo de las cantidades de obra y las especificaciones técnicas detalladas y completas incluidas forma en que se medirá y pago en concordancia con las utilizadas para el presupuesto. h) Garantizar la coordinación entre los diferentes diseños y planos, de tal forma que no se tengan inconvenientes durante la etapa constructiva. De resultar alguna  modificación arquitectónica, estructural, o de redes deberá realizar la modificación de los   diseños y planos relacionados.  Durante la etapa de la construcción debe  acompañar a la interventoría resolviendo las dudas o conflictos entre los diferente diseños, asesoría en cuanto a cambio de materiales  por dificultades con el mercado, la complementación de cálculos o diseños indispensables no presentados. i) El CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad social integral vigente  en  Colombia y  presentar  al interventor  los  formularios  de  afiliación del  personal  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichos aportes.  j)  Deberá mantener a LA UNIVERSIDAD libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el CONTRATISTA, sus agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.  k) Igualmente se compromete a estar al día en los aportes parafiscales  y la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC, según lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  l) Suministrar al personal que labore en la realización de los estudios los elementos de protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones y del interventor cuando éste lo requiera. m) Informar oportunamente a la interventoría todo hecho o evento que afecte la ejecución del presente contrato. n) Legalizar el contrato en los términos señalados en el mismo.  OCTAVA: DOCUMENTOS: Los Términos de Referencia y sus adendos, la oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso precontractual y los demás documentos cruzados entre las partes forman parte integrante del presente contrato y se entienden incorporadas a él como anexo, el acta inicial, las parciales y la de finalización.  NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La imputación presupuestal del presente contrato es: Del Rubro  Restauración Planta Física código 2201-2-1137051-20. CDP 95. DÉCIMA: CESIÓN: El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD. DÉCIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la Ley. DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza de cumplimiento a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos: 1.  Buen Manejo del Anticipo:  Por el 100% del valor del anticipo y con una duración del contrato y dos meses más. 2.  Cumplimiento: equivalente al 10% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y dos meses más. 3.  De salarios y prestaciones: equivalente al 5% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres años más. 4. Calidad: Equivalente al 30% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y una año más. PARAGRAFO:  Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. El CONTRATISTA deberá informarse sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del presente contrato, la CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 10% del valor del contrato, sin embargo por el pago de dicha suma no se extingue la obligación principal. DÉCIMA CUARTA: MULTAS: LA UNIVERSIDAD podrá imponer multas a el CONTRATISTA en caso de incumplimiento en el término de ejecución o plazo planteado en su propuesta derivada de la Convocatoria Pública No. 029 de 2006, la multa será equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la obra.  Igualmente, la Universidad podrá cubrir el valor de las multas directamente y sin autorización del contratista, de las sumas que adeude a éste.  DÉCIMA QUINTA:  EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS:  LA UNIVERSIDAD  podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de perdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de posibles multas. Una vez desaparecidas o corregidas las causas de la retención se efectuarán los pagos de los valores retenidos. Igualmente podrá hacer efectivas las garantías de que trata la cláusula décima primera, total o parcialmente, cuando a su juicio el CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.  DÉCIMA SEXTA: INTERVENTORÍA: La interventoría del presente contrato será realizada por la ingeniera GLORIA GRAJALES LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.330.793, arquitecta VICTORIA LUISA ARISTIZABAL MARÍN, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.158.976 y por el ingeniero OVIDIO  GUEVARA GRAJALES, identificado con cédula de ciudadanía NO. 10.133.356 de la Oficina de Planeación, o quien haga sus veces, quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista el Acta de Iniciación de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y de liquidación del contrato, para lo cual el Interventor tendrá que verificar que el Contratista este al día en el pago al Sistema de Seguridad Integral de Salud.  b) Revisar los trabajos realizados por el CONTRATISTA.  c)  Resolver las consultas que formule el CONTRATISTA y hacer las observaciones por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por el estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar modificaciones que por razones de orden técnico o por la  naturaleza del diseño fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el CONTRATISTA tenga en el lugar de trabajo el equipo y la maquinaria necesaria para la ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y recursos para la seguridad industrial.  h) Verificar que el CONTRATISTA tenga vinculado al personal que labora en los diseños al sistema General de Seguridad Social. i) Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de aportes parafiscales y de la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. j) Informar oportunamente a la Rectoría cualquier incumplimiento del CONTRATISTA. k) Llevar estricto control del manejo del anticipo. l)  Presentar a Rectoría las recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, prórrogas o suspensiones del contrato. DÉCIMA SÉPTIMA:  IMPUESTO DE TIMBRE: El Contratista se compromete a cancelar en la Caja de LA UNIVERSIDAD el valor correspondiente al impuesto de timbre.  DÉCIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes, sean aprobadas las Garantías y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal. DÉCIMA NOVENA: LEGALIZACIÓN: Se entiende legalizado y podrá empezar su ejecución del contrato cuando: 1. Se aprueben de las Garantías a que se refiere la Cláusula Décima Segunda. 2. El contratista deberá anexar fotocopia del RUT.  3. Publicación en el Diario Único de Contratación Oficial. 4.  Constancia del pago del impuesto de tiembre. 5. Pasado Judicial Vigente.  PARAGRAFO: El Contratista cuenta para este perfeccionamiento, con cinco  (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, sopena de que se configure en inexistente.  VIGÉSIMA:    RÉGIMEN JURÍDICO: El presente contrato se rige por las normas del Derecho Privado y en especial por el Manual Interno de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Para constancia se firma en Pereira a los catorce (14) días del mes de julio de dos  mil seis (2006)

CARLOS ARTURO CARO ISAZA		JUAN CARLOS DELEON NARANJO

Universidad					Contratista